# Web aplikacija za personalizirano praćenje troškova i postizanja financijskih ciljeva

# Projektna dokumentacija

# Verzija 2.0

# Sadržaj

1.	Puni naziv projekta	4

2.	Skraćeni naziv projekta	4

3.	Opis problema/teme projekta	4

4.	Cilj projekta	4

5.	Voditelj studentskog tima	4

6.	Rezultat(i)	5

7.	Slični projekti	5

8.	Resursi	6

9.	Glavni rizici	6

10.    Smanjivanje rizika	7

11.    Glavne faze projekta	7

12.    Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)	7

13.    Kontrolne točke projekta (engl. milestones)	8

14.    Gantogram	8

15.    Zapisnici sastanaka	9

# Prijedlog i plan projekta

Na koji način koristiti predložak?

Tekst pisan u italic formi opisuje koje informacije je potrebno uključiti u pojedino poglavlje Prijedloga.

Za upis vlastitog teksta, potrebno je pritisnuti <ENTER> nakon italic teksta.

Tekst upisan u <trokutastim zagradama> treba zamijeniti s onim što se navodi.

Svi članovi tima trebaju pročitati plan i suglasiti se s njime, a to potvrđuju svojim potpisom na kraju dokumenta.

# Puni naziv projekta

[Navesti puni naziv projekta iz kojeg će biti vidljiva problematika/tematika kojom se projekt bavi.]

Web aplikacija za personalizirano praćenje troškova i postizanje financijskih ciljeva.

# Skraćeni naziv projekta

[Navesti skraćeni naziv projekta, ako je definiran.]

FinTrack.

# Opis problema/teme projekta

[Objasniti problem, odnosno temu projekta, objasniti ukratko tip, uvjete i kontekst projekta.]

Upravljanje osobnim financijama često je neorganizirano i fragmentirano kroz različite alate, što korisnicima otežava praćenje potrošnje i ostvarenje ciljeva štednje. Cilj projekta je razvoj web aplikacije koja omogućuje jednostavan i intuitivan unos prihoda i troškova, njihovu kategorizaciju, vizualizaciju potrošnje te praćenje financijskih ciljeva. Aplikacija podržava filtriranje i pretraživanje transakcija, automatski uvoz bankovnih izvoda (CSV), analitičke prikaze kroz grafove te administrativni nadzor korisničkih podataka. Rješenje je namijenjeno individualnim korisnicima te administratorima, a može se proširiti i modulima strojnog učenja za napredne analize i preporuke.

# Cilj projekta

[Navesti predviđeni cilj ili ciljeve projekta. Definiranje ciljeva omogućuje određivanje pravca u kojem će se kretati izvođenje projekta. Navesti predviđeno trajanje projekta.]

Cilj projekta je razviti funkcionalnu i korisnički orijentiranu web aplikaciju koja:

- omogućuje registraciju i prijavu korisnika,

- podržava unos i kategorizaciju prihoda i troškova,

- omogućuje postavljanje i praćenje financijskih ciljeva,

- omogućuje uvoz bankovnih izvoda (CSV),

- pruža vizualni prikaz potrošnje i mjesečnog financijskog stanja,

- uključuje administratorski sustav za upravljanje korisnicima i prikaz statistika,

- osigurava sigurno i učinkovito pohranjivanje i obradu financijskih podataka.

Predviđeno trajanje projekta: 1 akademski semestar (približno 15 tjedana).

# Voditelj studentskog tima

<Mihael Čačić>

# Rezultat(i)

[Navesti što će se isporučiti na kraju projekta, voditi računa da osim rezultata u vidu nekog proizvoda ovdje treba navesti i svu dokumentaciju.]

Na kraju projekta biti će isporučeni:

- funkcionalna web aplikacija (frontend + backend),

- baza podataka sa definiranim modelima i relacijama,

- implementiran sustav autentikacije i autorizacije,

- modul za unos i obradu transakcija te financijskih ciljeva,

- CSV uvoz podataka i njihova parsirana obrada,

- grafički i tablični prikazi financijskih analiza,

- administratorski panel za pregled i upravljanje korisnicima,

- tehnička dokumentacija arhitekture sustava,

- korisnička dokumentacija i upute za korištenje,

- dokumentacija izvornog koda,

- plan testiranja i rezultati testiranja,

- završno izvješće i prezentacija projekta.

# Slični projekti

[Navesti projekte koji su povezani s dotičnim projektom.]

- Mint – aplikacija za praćenje osobnih financija i analiza potrošnje

- PocketGuard – mobilna aplikacija za upravljanje budžetom

- Wallet by BudgetBakers – alat za praćenje troškova i financijsko planiranje

- YNAB (You Need A Budget) – sustav usmjeren na planiranje budžeta i štednju

- Spendee – vizualno orijentirana aplikacija za upravljanje osobnim financijama

# Resursi

[Navesti ljudske i ostale resurse potrebne za uspješno dovršenje projekta. Popuniti tablicu raspoloživih članova tima s podacima važnim za projekt. Mogu se navesti znanja i vještine člana koje mogu biti od koristi za projekt, na primjer znanja Java-e, XML-a, iskustvo u radu s MS Projectom, sudjelovanje u sličnim projektima ili bilo kakva korisna informacija. Ako projekt koristi i druge resurse napraviti posebnu tablicu za njih. U kolonu Napomene treba upisati sve termine kad dotični član tima neće biti raspoloživ za rad na projektu (putovanja, odmori, odsustva).]

Projekt će biti realiziran primarno korištenjem ljudskih resursa (razvojni tim) i softverskih alata za razvoj i upravljanje projektom. Članovi tima raspolažu znanjem relevantnim za razvoj suvremenih web aplikacija.

Tablica ljudskih resursa

| Ime i prezime | E-mail adresa | GSM broj | Napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| Mihael Čačić | mihael.cacic@fer.unizg.hr | +385917944341 | - |
| Ivan Klobučar | ivan.klobucar@fer.unizg.hr | +385992877735 | Odsutan od 16 do 17 sati svakog dana |
| Antonio Valec | antonio.valec@fer.unizg.hr | +385996580833 | - |
| Leon Vesić | leon.vesic@fer.unizg.hr | +385955366930 | Odsutan 31.12.2025. |
| Filip Vučković | filip.vuckovic@fer.unizg.hr | +385912404827 | - |

# Glavni rizici

[Navesti glavne zapreke za ostvarenje uspjeha projekta, te posljedice ukoliko projekt ne uspije.]

| Rizik | Posljedica |
| --- | --- |
| Kašnjenje u razvoju pojedinih modula | Neispunjenje rokova projekta |
| Nedovoljna integracija frontend-backend | Neispravne funkcionalnosti |
| Problemi s uvozom ili obradom CSV podataka | Nepotpuna ili netočna analiza financija |
| Sigurnosne ranjivosti u sustavu autentikacije | Rizik od neovlaštenog pristupa podacima |
| Nedostatak vremena za testiranje | Povećan broj bugova u završnoj verziji |

# Smanjivanje rizika

[Navesti korake koji će se poduzeti kako bi se što je moguće više umanjio svaki od prethodno navedenih rizika.]

| Rizik | Mjere smanjenja |
| --- | --- |
| Kašnjenje razvoja | Jasna raspodjela zadataka, tjedni status sastanci |
| Loša integracija | Definiranje API ugovora i testiranje endpointa prije spajanja |
| Problemi s CSV-om | Testiranje s različitim formatima prije finalne implementacije |
| Sigurnosni rizici | Enkripcija podataka, secure login (JWT/OAuth), validacija inputa |
| Nedostatak testiranja | Uvođenje unit i integration testova te code review procesa |

# Glavne faze projekta

[Navesti glavne faze projekta, te ukratko objašnjenje po kojem načelu je projekt podijeljen na te faze- vremenska organizacija, smanjenje rizika, raspoloživost resursa i/ili nešto drugo.]

- Planiranje i analiza zahtjeva – definiranje funkcionalnosti i arhitekture

- Dizajn sustava i baze – modeliranje baze i UI prototipa

- Backend razvoj – API, autentikacija, obrada podataka

- Frontend razvoj – korisničko sučelje i vizualizacija

- Integracija sustava – spajanje frontenda i backenda

- Testiranje i optimizacija – QA, sigurnost i ispravljanje grešaka

- Deploy i dokumentacija – finalna isporuka i dokumentiranje

# Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)

[Nacrtati WBS s navedenim aktivnostima projekta.]

# Kontrolne točke projekta (engl. milestones)

[Općenito, kontrolna točka projekta je događaj ili rezultat neke aktivnosti koji ukazuje na to je li projekt u skladu sa zadanim rokovima ili kasni. Ta informacija se upisuje u kolonu o statusu projekta. Ako projekt kasni moraju se poduzeti akcije da se rokovi dostignu. Za svaku kontrolnu točku treba odrediti točan datum. Po potrebi se mogu dodavati ili oduzimati redovi tablice.]

Tablica kontrolnih točki projekta

| Kontrolne točke | Planirani datum | Realizirani datum | Status projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 – Odobrenje projektnog prijedloga | 10.10.2025. | 10.10.2025. | Dovršeno |
| M2 – Dovršena prva verzija projektne dokumentacije | 14.11.2025. | 10.11.2025. | Dovršeno |
| M3 – Dovršen dizajn sustava | 01.12.2025. | 12.12.2025 | Dovršeno |
| M4 – Implementiran osnovni sustav | 10.12.2025. | 31.12.2025 | Dovršeno |
| M5 – Završeno testiranje | 30.12.2025. | 05.01.2026 | Dovršeno |
| M6 – Predaja i prezentacija | 30.1.2026. | 30.01.2026 | Nije započeto |

# Gantogram

[Izraditi Gantogram pomoću programa MS Project, Open Workbench, Microsoft Excel - http://office.microsoft.com/hr-hr/excel/HA010346051050.aspx, i sl. Pohraniti prikaz Gantograma (screenshot) i postaviti ga unutar ovog poglavlja kao ubačenu sliku.]

# Zapisnici sastanaka

[Ovdje za svaki održani sastanak navesti: datum, vrijeme i mjesto održavanja sastanaka, popis nazočnih, glavne zaključke sastanka.]

| Datum i vrijeme sastanka | Mjesto održavanja | Popis nazočnih | Glavni zaključci |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.10.2025. 09:00 sati | Hodnik na 3. katu A zgrade | Mentor Mirko Randić, M. Čačić, A. Valec, F. Vučković, I. Klobučar, L. Vesić | Dogovorena tema projekta, razrješeni rokovi i odnosi na projektu |
| 15.10.2025. 11:45 sati | Caffe bar Havana | M. Čačić, A. Valec, F. Vučković, I. Klobučar, L. Vesić | Podijeljene uloge na projektu, razrađena tema i plan |
| 29.10.2025. 11:00 sati | Caffe bar Havana | M. Čačić, A. Valec, I. Klobučar, L. Vesić | Timski meeting, usklađivanje projektnih zadataka |
| 06.11.2025. 12:10 sati | Jagodno 70, Novo Čiče | M. Čačić, A. Valec, F. Vučković, I. Klobučar, L. Vesić | Team building – društvene igre i razgovor |
| 10.11.2025. 09:00 sati | Caffe bar Havana | M. Čačić, A. Valec, F. Vučković, I. Klobučar | Završni sastanak prije prve predaje projektne dokumentacije |
| 01.12.2025 12:00 sati | Caffe bar Havana | M. Čačić, A. Valec, F. Vučković, I. Klobučar | Rasprava o dizajnu sustava(baza + UI) |
| 20.12.2025 10:00 sati | Caffe bar Havana | M. Čačić, A. Valec, F. Vučković, I. Klobučar | Rasprava o implementaciji sustava |
| 30.01.2026 11:00 sati | Učionica A310 | M. Čačić, A. Valec, F. Vučković, I. Klobučar | Predaja I prezentacija projekta |

| Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima): |  |
| --- | --- |
| Mihael Čačić | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| Antonio Valec | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| Ivan Klobučar | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| Leon Vesić | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| Filip Vučković | Datum: ____________ Potpis: ____________ |

| Odobrio(potpisuje nastavnik): Izv. prof. dr. sc. Mirko Randić |  |
| --- | --- |

| Datum: ____________ | Potpis: ____________ |
| --- | --- |